Notas de reunión · Taller de priorización

Dpto. Estudios · 11 abril 2026 · Sala Sant Cugat · 09:30–12:00

Asistentes

6 técnicos de Estudios + Dir. Estudios + facilitador externo (Dani Sevilla).

Metodología

Dot-voting sobre las 4 iniciativas propuestas en la reunión de diagnóstico, cada persona con 3 puntos a repartir. Debate post-votación para matizar el orden.

Resultado de la votación

Skill /analiza-pliego — 8 puntos (prioridad ALTA).

Consolidador de Excels de valoración — 7 puntos (prioridad ALTA).

Radar semanal de licitaciones — 5 puntos (prioridad MEDIA).

Histórico indexado de ofertas anteriores — 4 puntos (prioridad MEDIA).

Comentarios destacados del debate

«El análisis de pliego es lo que más tiempo nos consume — fácilmente 1 día por pliego grande. Si conseguimos bajar a 1 hora ya ganamos.»

«La consolidación de Excels suena modesta pero el director se ahorra 90 minutos por oferta, y hay semanas con 3-4 ofertas.»

«El radar semanal está bien pero no cambia vidas. El valor aparece con volumen: si detecta 2 licitaciones jugosas al trimestre que se escapaban antes, ya paga el esfuerzo.»

«El histórico es deseable pero puede esperar — primero hay que tener buenos pliegos y buenas ofertas que guardar.»

Riesgos señalados

Adopción: el equipo ya ha vivido iniciativas que no se usaron. La Skill debe ser trivial de invocar o no se consolidará.

Criterios internos: la Skill necesita una base de criterios escrita. Hoy esos criterios viven en la cabeza del Director de Estudios.

Confidencialidad: no se subirán pliegos con información sensible a plataformas de terceros no validadas por IT.

Decisión de la sesión

Piloto de 6 semanas con las dos iniciativas de prioridad ALTA. Si se alcanza el ahorro objetivo (≥ 30 % del tiempo de preparación por oferta), se consolida y se pasa a las dos iniciativas de prioridad MEDIA en Q3.