Notas de reunión · IT · Integraciones viables

Oficinas centrales · 14 abril 2026 · 15:00–16:30

Asistentes

IT: Albert Herreros, David Ramos, Valeria Ortiz. Estudios: director + 1 técnico. Explotación: responsable.

Punto de partida

IT valida viabilidad técnica de las dos iniciativas ALTA (Skill /analiza-pliego + Consolidador de Excels) y evalúa posibles riesgos de seguridad.

Conclusiones técnicas

Claude Cowork con plan Team (que ya estamos preparando) es viable. El historial se guarda localmente, no en servidores externos.

Conectores a Outlook y OneDrive vía Microsoft 365 — ambos soportados oficialmente.

SAGE: no hay conector oficial. IT evaluará exportación semanal por CSV si hace falta.

GIM (TCMAN): no relevante para estas 2 iniciativas. Queda para fase 2.

Pliegos confidenciales: recomendación de IT de usar una carpeta específica con acceso controlado para Cowork, no toda la unidad.

Requerimientos de seguridad

No activar la extensión de Chrome todavía — IT necesita 2 semanas más para validar políticas.

Licencias Team sólo para los 6 técnicos + director de Estudios en la primera tanda.

Logs de uso revisables trimestralmente por IT.

Estimación de esfuerzo IT

Configuración inicial: 4-6 horas de Albert + 2 horas de David. Soporte durante las primeras 2 semanas: 1 hora/día en modo reactivo.

Próximos pasos

Formación con Dani Sevilla los días 21 y 28 de abril. Piloto inicia 29 de abril. Comité de seguimiento a 6 semanas con KPIs cuantitativos.